Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wałbrzych ,dnia 24.05.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Budowlane „SIRBUD” Daniel Sip , Dorota Barańska Spółka jawna

ul. Długa 2

58-309 Wałbrzych

NIP 8862461677

Regon 891032464

W związku z realizacją projektu :

Poszerzenie oferty turystycznej firmy Centrum Budowlane „SIRBUD”

Daniel Sip, Dorota Barańska Sp. J.

poprzez budowę nowej bazy noclegowej oraz centrum rekreacyjno-sportowego

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1           Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1      Inwestycje dla przedsiębiorstw.

Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu

zaprasza do składania ofert

na roboty i materiały budowlane dla :

- nowego obiektu -hotel łącznie z dostawą i montażem windy oraz wykonaniem 10 szt. domków drewnianych w Zagórzu Śląskim ul. Spacerowa 6

- budowy łącznika-budynek bramny łącznie z dostawą i montażem schodołazu oraz rozbudowa zaplecza kuchennego w Wałbrzychu ul. Wrocławska 134a

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie stanu zerowego

- wykonanie stanu zerowego zamkniętego

- wykończenie wewnętrzne

- wykończenie zewnętrzne

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

- instalacje specjalistyczne, w tym montaż windy oraz schodołazu

- instalacje technologiczne

- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie 10 domków drewnianych

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja do wglądu na miejscu (Wałbrzych ul. Wrocławska 134b) oraz załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Wymagania dotyczące Oferentów

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia

- Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Zapoznali się ze specyfikacją techniczną robót budowlanych.

Dokonanie oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, tj.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków  (jak w punkcie 1,2,3,4 powyżej)

- KRS / zaświadczenie o wpisie do ewidencji (nie wcześniejsze niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent odpowiednio  nie zalega z opłaceniem podatku i składek na ubezpieczenie (nie wcześniejsze niż 3 miesiące przed upływem składania ofert)

- Wykaz obiektów zrealizowanych od 1 stycznia 2008 r. w tym jeden obiekt  o podobnym charakterze o kubaturze powyżej 5000 m3 na kwotę nie niższą niż 4 000 000,00 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje.

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia:

- budowy nowego obiektu – hotel oraz domków drewnianych w Zagórzu Śląskim ul. Spacerowa 6

- budowy łącznika-budynek bramny w Wałbrzychu ul. Wrocławska 134a

Termin realizacji zamówienia: do  31.05.2014 r., w tym montaż windy do 31.08.2013 r., montaż schodołazu do 31.03.2014 r.

3. Sposób obliczania ceny

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i być opracowana wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (stanowiącym formularz oferty) z uwzględnieniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej robót budowlanych (załącznik nr 2), jak i również zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, normami i przepisami.

4. Zawartość oferty

Zawartość oferty jest określona w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www www.hotelmariawalbrzych.pl

5.Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty  nastąpi w oparciu o kryteria:

| L.p. | Nazwa | Waga kryterium-Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena netto | 90% |
| 2 | Okres gwarancji | 10% |
|  | RAZEM | 100 |

Kryterium 1 - Cena netto

C=(C min/C of)*100

C        - ilość przyznanych punktów za kryterium

C min - najniższa cena

C of    - cena oferty

Kryterium 2 - Okres gwarancji

G=(G of/C max)*100

G         - ilość przyznanych punktów za kryterium

G max - najdłuższy okres gwarancji

G of     - termin gwarancji oferty

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru

S=  0,9*C+0,1*G

S  - suma uzyskanych punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

6. Miejsce i sposób składania ofert

Osobiście  lub pocztą na adres:

Centrum Budowlane SIRBUD s.j.

Hotel Restauracja MARIA

Ul. Wrocławska 134 b

58-306 Wałbrzych

Termin składania ofert do dnia 10.06.2013 do godz. 15 00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty)

7. Rozstrzygnięcie /wybór oferty

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu składania oferty .

Wyniki wyboru najkorzystniejeszej oferty zostaną opublikowane na stronach Internetowych:

www.hotelmariawalbrzych.pl

8. Dodatkowe uwagi

a) Wszelkie nazwy własne użyte w treści specyfikacji technicznej robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej należy traktować jako określenie paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako takie lub równoważne. Oferent ma prawo przyjęcia elementów równoważnych, jednak pod warunkiem, że te elementy dostawy nie będą miały parametrów techniczno - wytrzymałościowych gorszych od wymienionych w specyfikacji technicznej robót budowlanych.

b) Nie będą rozpatrywane oferty częściowe i alternatywne.

9. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Dorota Barańska – właścicielka  - tel. 508 223 956

Róża Bassara                             - tel. 668 134 905

Adres e mail    hotel_maria@op.pl

Lub na miejscu w siedzibie ul. Wrocławska 134b  Wałbrzych

Podpis osoby upoważnionej

Dorota Barańska